会议主题：ACC平台第二次会议-ACC项目启动会议

会议时间：2021年10月15日 星期五

会议地点：总部404会议室

参会人员：

|  |  |
| --- | --- |
| 部门 | 人员 |
| IT部门 | 范总，张兰，孙忠年，戴晋，华尹 |
| 财务部 | 王哲总，周总，邵晓娟，王辰玲，李峰，姜文斌，邹靖遥，过晓颖 |

**会议内容：**

**1. 介绍了ACC平台分期计划，以及项目沟通机制（详见ACC平台启动会议PPT）**

****

**2. 明确一期计划子计划的优先级：**

|  |  |
| --- | --- |
| 优先级 | 一期子计划 |
| 1 | 基础档案标准化及映射 |
| 2 | 考核平台※ |
| 3 | 收入成本归集  收入开票  成本核销 |

※注：参会人员一致同意：考核平台可通过其他代码开发，以确保开发进度。

**3. 下一步工作计划：**

3.1 提供一期计划的详细时间表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期子计划 | 计划文档 | 提供人员 | 截止日期 |
| 考核平台 | 开发计划 | 孙忠年 | 2021年10月18日（下周一）中午12:00 |
| 基础档案标准化及映射 | 开发计划 | IT团队 |
| 收入成本归集  收入开票  成本核销 | 需求访谈计划 | 过晓颖 |

3.2 财务部门提供目前**业务系统清单**，截止日期为今天下班前，**已提供，详见邮件附件**。

**4. 下周会议时间：暂定周五上午9点30**