会议主题：ACC平台第四次会议-ACC项目例会

会议时间：2021年10月28日 星期四

会议地点：总部404会议室

参会人员：

|  |  |
| --- | --- |
| 部门 | 人员 |
| IT部门 | 范总，张兰，孙忠年 |
| 财务部 | 王哲总，周总，王辰玲，李峰，姜文斌，邹靖遥，过晓颖 |

**会议内容：**

**1. 介绍了本周计划完成情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目标 | 任务 | 进展 |
| 1 | **基础档案标准化及映射** | 1. 功能需求说明书 | 进行中，已产出：权限体系分析、idata新结构分析及功能设计 |
| 2. 功能原型设计 | 提前，已产出：  1、iUser 框架搭建及功能设计（风格可后续优化）；  2、iData自定表结构设计、字段映射功能雏形已有，待整合和优化（适用于ACC平台）； |
| 2 | **需求访谈** | 1. 需求访谈-收入归集，收入开票 | 基本完成，需补谢诗怡，王珣，姜文斌的访谈记录 |
| 2. 需求访谈-成本归集，成本核销 | 基本完成，需补顾秋琴，谢诗怡，王珣，姜文斌的访谈记录 |
| 3 | **考核平台开发** | 1. 数据库设计 | 已完成 |
| 2. 功能开发 | 进行中 |
| 4 | **蓝图讨论** | 讨论ACC整体需求框架 | 进行中，已产出：结算数据与ACC关系设想（202110） |

**2. 下一步工作计划：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 子目标 | 计划 |
| 1 | **基础档案标准化及映射** | 1. 进一步进行功能需求说明书和功能原型设计 |
| 2 | **需求访谈** | 1. 按原计划继续完成访谈  2. 提交收入和成本的访谈资料  负责人：过晓颖和邹靖遥  截止时间：截止时间：2021年10月30日 |
| 3 | **考核平台开发** | 继续完善考核平台的开发 |
| 4 | **蓝图讨论** | 1. 下周继续蓝图讨论，产出对外报表可能的分析维度 负责人：王辰玲和李峰；  截止时间：2021年11月12日  2. 提交本周产出：结算数据与ACC关系设想（202110），已提交，  负责人：姜文斌  截止时间：2021年11月12日**（已提交，请看邮件附件）** |

**3. 下周会议时间：暂定2021年11月04日（周四）上午9点30**