会议主题：ACC平台第8次会议-ACC项目例会

会议时间：2021年11月25日 星期四

会议地点：总部404会议室

参会人员：

|  |  |
| --- | --- |
| 部门 | 人员 |
| IT部门 | 范总（线上），孙忠年，戴晋 |
| 财务部 | 李峰，姜文斌，邹靖遥，过晓颖 |

**会议内容：**

**1. 介绍了本周计划完成情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目标 | 任务 | 进展 |
| 1 | **基础档案标准化及映射** | 1. iUser代码开发 | 1. 权限管理：权限注册，数据范围配置：已完成  2. iUser测试联调：已完成 |
| 2. iData代码开发 | 1. 前期准备：iData服务搭建准备：进行中 |
| 2 | **考核平台开发** | 1. 功能开发 | 1 基础调整：应酬费超支扣奖表，税金及附加测算表，业务汇总调整表：已完成  3. 报表中心：报表生成：进行中 |
| 3 | **订单费用管理模块** | 1. 单票订单展示 | 1. 单票订单展示界面确认：已完成  2. 单票订单5组逻辑说明：已完成 |
| 2. 接口（FMS） | 1. FMS系统与ACC对接字段清单:已完成  2. FMS系统与ACC接口规范初稿：已完成 |

**2. 下一步工作计划：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 子目标 | 计划 |
| 1 | **基础档案标准化及映射** | 继续代码开发 |
| 2 | **考核平台开发** | 继续考核平台的开发 |
| 3 | **订单费用管理模块** | 1. FMS系统与ACC接口会议  负责人：范总 薛庆州（2021年11月30日上午9点30） |
| 4 | **对账单管理模块** | 1. 提供应收对账单模板和详细功能需求  负责人：过晓颖，邹靖遥（截止时间2021年12月3日） |