会议主题：ACC平台第9次会议-ACC项目例会

会议时间：2021年12月03日 星期五

会议地点：总部404会议室

参会人员：

|  |  |
| --- | --- |
| 部门 | 人员 |
| IT部门 | 范总（线上），张兰（线上），孙忠年 |
| 财务部 | 王哲总，周锡芳，王辰玲，李峰，姜文斌，邹靖遥，过晓颖 |

**会议内容：**

**1. 介绍了本周计划完成情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目标 | 任务 | 进展 |
| 1 | **基础档案标准化及映射** | **1. iUser代码开发** | 1. 权限管理：权限注册，数据范围配置：已完成  2. iUser测试联调：已完成 |
| **2. iData代码开发** | 1. 前期准备：iData服务搭建准备：已完成 |
| 2. 数据字典代码开发：进行中 |
| 2 | **订单费用管理模块** | **1. 页面设计** | 订单费用项管理模块原型明细页设计：进行中 |
| **2. 接口** | 1. ACC与FMS接口规范初稿：已完成  2. ACC与FMS接口规范，按双方会议沟通结果调整：已完成 |
| 3 | **考核平台开发** | **1. 基础设置** | 1. 利润中心税率，利润中心汇率：已完成 |
| **2. 报表中心** | 1. 报表生成：进行中 |

**2. 下一步工作计划：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 子目标 | 计划 |
| 1 | **基础档案标准化及映射** | 继续代码开发 |
| 2 | **订单费用管理模块** | 1. 订单费用项管理模块原型明细页确认； 2. 订单费用项管理模块用户使用规范编写； 3. 获取FMS反馈的接口规范修改要求（如有）及对应接口用例，进行规范的修改和确认； 4. 订单接收后的管理判断逻辑梳理及文档编写； 5. 后端框架搭建； |
| 3 | **考核平台开发** | 1. 报表中心-报表生成开发  2. 报表中心-利润中心利润表开发  3. 报表中心-利润中心考核表开发 |