会议主题：ACC平台第10次会议-ACC项目例会

会议时间：2021年12月09日 星期四

会议地点：总部404会议室

参会人员：

|  |  |
| --- | --- |
| 部门 | 人员 |
| IT部门 | 范总（线上），张兰（线上），孙忠年 |
| 财务部 | 王哲总，周锡芳，王辰玲，李峰，姜文斌，邹靖遥，过晓颖 |

**会议内容：**

**1. 介绍了本周计划完成情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目标 | 任务 | 进展 |
| 1 | **基础档案标准化及映射** | **1. iUser内测优化** | 1. 功能权限注册：进行中  2. 用户管理：进行中  3. 权限管理：进行中 |
| **2. iData代码开发** | 1. 字典管理-iData服务搭建、移植iCDC字典管理模块：已完成  2. 字典模板-移植iCDC字典模板模块：已完成  3. 主数据管理-移植iCDC主数据管理：已完成 |
| 2 | **订单费用管理模块** | **1. 前期准备** | 1. 表结构设计：已完成  2. 后端框架搭建：已完成 |
| 3 | **订单费用项管理** | **1. 报表中心** | 1. 报表生成-利润中心利润表：已完成  2. 报表生成-利润中心考核表：已完成 |

**2. 下一步工作计划：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 子目标 | 计划 |
| 1 | **基础档案标准化及映射** | 1. iUser内测优化  2. iData代码开发 |
| 2 | **订单费用管理模块** | 1. 提供更新版的开发计划  2. 订单费用项接口开发 |
| 3 | **考核平台开发** | 1. 报表中心-报表生成 |
| 4 | **主数据管理讨论** | 1. 搜集各业务系统的主数据清单  2. 财务部逐步讨论主数据管理要求 |