会议主题：ACC平台第11次会议-ACC项目例会

会议时间：2021年12月16日 星期四

会议地点：总部404会议室

参会人员：

|  |  |
| --- | --- |
| 部门 | 人员 |
| IT部门 | 范总（线上），张兰（线上），孙忠年 |
| 财务部 | 王哲总，周锡芳，王辰玲，李峰，姜文斌，邹靖遥，过晓颖 |

**会议内容：**

**1. 介绍了本周计划完成情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目标 | 任务 | 进展 |
| 1 | **基础档案标准化及映射** | **1. iUser内测优化** | 1. 功能权限注册：已完成  2. 用户管理：已完成  3. 组织管理：已完成  4. 权限管理：已完成  5. 功能数据权限保存：延期进行中  6. iUser功能接口安装以及联调：延期进行中 |
| **2. iData代码开发** | 1. iData测试联调：延期进行中 |
| 2 | **订单费用管理模块** | **1. 前期准备** | 1. 需求及原型：进行中 |
| 3 | **考核平台开发** | **1. 报表中心** | 1. 基础上设置：管理费用分摊：已完成  2. 报表生成：已完成  3. 基础调整：部门费用调整表功能界面调整：已完成 |

**2. 下一步工作计划：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 子目标 | 计划 |
| 1 | **基础档案标准化及映射** | 1. iUser功能接口安装以及联调  2. iData测试联调 |
| 2 | **订单费用管理模块** | 1. 前期准备-研发接口逻辑文档编写  2. 接口开发 |
| 3 | **考核平台开发** | 1. 报表中心：继续进行  2. 自测联调：同步进行  3. 用户自测：同步进行 |
| 4 | **财务部推进工作** | 1. 关于内部往来开票平台需求设想，以及结算5组数据设想，与IT范总会议沟通 |